# PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE ODOO EN UNA EMPRESA DE LIBROS
## PASO 1: ANÁLISIS DE LA EMPRESA
### 1.1 Plan de negocio
La empresa ficticia se llama "Librería Central", dedicada a la venta de libros físicos y digitales. Opera tanto en una tienda física con un TPV como a través de ventas en línea. Su modelo de negocio se basa en la compra de libros a distintos proveedores y su posterior venta al público.
Servicios:
- Venta de libros en tienda física.
- Venta en línea con envíos a domicilio.
- Venta de libros digitales descargables.
### 1.2 Número de trabajadores y cargos
- Gerente: Supervisa todas las operaciones.
- Encargado de almacén: Gestiona el stock de libros y coordina las compras.
- Responsable de ventas: Maneja la tienda y el TPV.
- Atención al cliente: Gestiona pedidos y consultas.
- Contable: Administra facturación y pagos.
### 1.3 Áreas funcionales y procesos de negocio
La empresa tiene las siguientes áreas:
1. Ventas: Gestión de clientes y ventas en TPV.
2. Compras: Adquisición de libros a proveedores.
3. Almacén: Control de stock y logística.
4. Facturación y Contabilidad: Emisión de facturas y gestión financiera.
5. Atención al cliente: Resolución de consultas y gestión de pedidos.
### 1.4 Identificación de procesos de negocio
Ejemplo de procesos:
- Venta en TPV: Cliente selecciona libro → Pago → Factura → Actualización de stock.
- Compra a proveedor: Selección de libros → Pedido → Recepción → Registro en almacén.
### 1.5 Diagrama de procesos

### 1.6 Sistemas de información actuales
- Excel para gestionar proveedores y clientes.
- Software TPV básico para ventas en tienda.
- Facturación manual en papel o PDF.

## PASO 2: ELECCIÓN DEL RESPONSABLE
El responsable de la implantación del ERP será el administrador del sistema, representado por el usuario "Admin_Libreria". Este usuario tendrá permisos completos para la gestión del ERP.

## PASO 3: DETECCIÓN DE NECESIDADES Y ELECCIÓN DEL ERP
### 3.1 Necesidades de la empresa
- Digitalizar la facturación para evitar errores manuales.
- Controlar el stock en tiempo real.
- Mejorar la gestión de clientes y proveedores.
### 3.2 Elección del ERP
Se elige Odoo porque:
- Es modular y permite instalar solo los componentes necesarios.
- Tiene integración con TPV, compras y contabilidad.
- Es personalizable y de código abierto.
### 3.3 Comparación con otros ERP
Se comparó con SAP Business One y Zoho ERP, pero Odoo fue la mejor opción por su flexibilidad y costos.
### 3.4 Definición de usuarios en Odoo
- Gerente: Acceso completo.
- Ventas: Acceso a TPV y clientes.
- Compras: Acceso a proveedores y productos.
- Contabilidad: Acceso a facturación y pagos.

## PASO 4: INSTALACIÓN DEL ERP Y MÓDULOS A IMPLANTAR
### 4.1 Instalación de Odoo
1. Descargar e instalar Odoo en un servidor.
  Instalación por fichero .yml en docker:
2. Crear la base de datos sin datos demo.
### 4.2 Selección de módulos
Se instalarán:
- TPV (Punto de venta)
- Compras y Ventas
- Almacén
- Clientes y Proveedores (Compras y ventas)
- Facturación y Contabilidad (Facturación y Contabilidad)
- Recursos Humanos (Empleados)

4.3 Creación de usuarios y productos
- Crear productos y categorías en TPV.
- Asociar proveedores a productos.
- Registrar clientes con datos y fotos.

4.5 Modificación de modelos existentes
Se añadirá un campo "Editorial" en el modelo de productos y se actualizarán las vistas correspondientes.

## PASO 5: PLANIFICACIÓN DE LA MIGRACIÓN
### 5.1 Planificación de tareas
- Semana 1: Instalación de Odoo y configuración de módulos.
- Semana 2: Configuración de productos y clientes.
- Semana 3: Migración de datos.
- Semana 4: Pruebas y corrección de errores.
### 5.2 Diagrama de Gantt

## PASO 6: PLAN DE FORMACIÓN
Se impartirán sesiones de formación según los roles:
- Ventas: Uso del TPV y gestión de clientes.
- Compras: Creación y gestión de pedidos.
- Almacén: Control de stock y reglas de reabastecimiento.
- Contabilidad: Emisión de facturas y conciliación de pagos.
Cada formación tendrá una duración de 2 horas con manuales de apoyo.

## PASO 7: MIGRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO Y CARGA DE DATOS
### 7.1 Estrategia de migración
Se hará una migración progresiva, manteniendo los sistemas antiguos hasta la validación del ERP.
### 7.2 Carga de datos
- Se importarán productos, clientes y proveedores desde archivos CSV.
- Se automatizará la carga de imágenes de productos.
### 7.3 Validación de migración
Se compararán datos entre el sistema anterior y el nuevo ERP para verificar la integridad.

## PASO 8: PRUEBAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
### 8.1 Pruebas a realizar
1. Verificación de productos: Comparar stock antes y después de la migración.
2. Prueba de ventas: Realizar ventas en el TPV y comprobar facturación.
3. Comprobación de permisos: Asegurar que cada usuario tiene acceso solo a su área.
### 8.2 Posibles errores y soluciones
- Datos incompletos: Revisar archivos CSV y repetir la carga si es necesario.
- Errores en facturación: Validar la configuración de impuestos y contabilidad.
- Usuarios sin permisos: Revisar roles en Odoo y corregir permisos.

## PASO 9: DOCUMENTACIÓN
### 9.1 Documentación del proceso
Este documento.
### 9.2 Manual de instalación y configuración
Este documento a partir del paso 4.

### Extras para más nota
- Instalación del módulo OCA de contabilidad española.
- Automatización de carga de imágenes en la migración de datos.
- Creación del diagrama completo de la empresa con todos los procesos detallados.